附件1

投  标  文  件

# 项目名称：大连海洋大学黑石礁校区学生食堂二楼档口改造项目

# 投标人名称：              （公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

# ××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现

# 委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理大连海洋大学黑石礁校区学生食堂二楼档口改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：大连海洋大学黑石礁校区学生食堂二楼档口改造项目

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后7日内完成。保修期：2年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的大连海洋大学黑石礁校区学生食堂二楼档口改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 工程名称：大连海洋大学黑石礁校区学生食堂二楼档口改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料工艺说明 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面 | 1.集成吊顶 龙骨 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 182.00 |  |  |
| 2 | 档口拆除 | 1.按现场实际情况 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 133.00 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1.从施工现场运至垃圾集散场，运距由投标人自行考虑 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 土建装修工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平面、跌级天棚 轻钢天棚龙骨 | 1.原顶面/墙面打眼下内胀， 2.C38轻钢龙骨系列做骨架，龙骨间距不小于400mm，不大于450mm。 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 182.00 |  |  |
| 5 | 平面、跌级天棚 铝扣板 | 1.600*600*0.8mm 喷涂铝扣板 2.安装完成后 饰面清理 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 182.00 |  |  |
| 6 | 档口 龙骨 木龙骨 | 1.4cm×6cm松木龙骨骨架，龙骨间距不超过30cm 2.刷防火涂料 3.其它：防火等级（B1级，GB 8624）：B-s1, d0 | m2 | 28.00 |  |  |
| 7 | 档口 基层 木工板基层 | 1.阻燃版封面 2.人工辅料 3.其他：防火等级（B1级，GB 8624）：B-s1, d0 | m2 | 345.00 |  |  |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1.8mm欧松板打底 2.1mm厚黑色拉丝不锈钢贴面 3.其他：防火等级（B1级，GB 8624）：B-s1, d0 | m | 40.00 |  |  |
| 9 | 档口 面层 双层石膏板 | 1.0.9cm厚纸面双层石膏板封面，自攻钉固定（间距不小于200mm，不大于260mm） 2.石膏板接缝处用接缝带特殊防裂处理 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 60.00 |  |  |
| 10 | 档口 面层 乳胶漆 | 1.刮白雪腻子2遍，打磨平整。 2.刷面漆两遍 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 60.00 |  |  |
| 11 | 墙饰面 面层 亚克力透光板 | 1.亚克力透光板，5mm厚 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 25.00 |  |  |
| 12 | 成品定制广告灯箱 | 1.成品定制 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 13.00 |  |  |
| 13 | 档口 面层 | 1.竹木纤维材质，厚度12mm以上，凹凸面25mm 2.做法：结构胶涂抹粘贴 3.其他：防火等级（B1级，GB 8624）：B-s1, d0 | m2 | 9.00 |  |  |
| 14 | 档口 面层 UV防火板 | 1.UV材质防火板 厚度1.2mm 2.万能胶涂抹均匀 粘贴 3.其他：“UV防火板（B1级，GB 8624）：B-s1, d0 | m2 | 91.00 |  |  |
| 15 | 档口 面层 云朵拉灰大理石 | 1.15mm人造石 云多拉灰 2.云石胶 结构胶 涂抹安装，大理石胶粘接波打线缝隙 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 34.00 |  |  |
| 16 | 墙饰面 面层 亚克力彩绘板 | 1.5mm厚亚克力板反面喷涂图案 2.背打灯光 正面安装 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 6.00 |  |  |
| 17 | 档口 面层 木质饰面板 | 1.木制内芯 PE覆亚膜 饰面仿真效果 2.结构胶涂抹粘贴 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 6.00 |  |  |
| 18 | 墙饰面 面层 不锈钢面板 | 1.仿古铜不锈钢(厚度1mm) 2.定制加工 内打玻璃胶粘贴 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 25.00 |  |  |
| 19 | 木饰面档口门 | 1.定制 2.现场勘察实际尺寸 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m2 | 6.00 |  |  |
| 20 | 钢化玻璃隔断 | 1.8cm钢化玻璃 2.不锈钢包套 3.其他：防爆等级为国标 | m2 | 30.00 |  |  |
|  | 电气项目 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电线管敷设 | 1.阻燃电线管 2.链接密封：专用接头+密封圈 3.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m | 220.00 |  |  |
| 22 | 管内穿线 | 1.阻燃BV 2.5mm2， 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m | 654.00 |  |  |
| 23 | 暗藏灯带 | 1.规格2.0cm*1.5cm 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | m | 198.00 |  |  |
| 24 | 吸顶灯具 | 1. LED600*600平板灯 48W/正白 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 套 | 26.00 |  |  |
| 25 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 套 | 17.00 |  |  |
| 26 | 明装普通接线盒 | 1.接线盒、锁母、接头,开线盒孔。 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 个 | 43.00 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 27 | 脚手架 | 1.包含砌筑脚手架、装饰脚手架等施工及安全维护所需的所有脚手架及挡板的搭设 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 28 | 深度保洁 | 1.根据现场情况进行保洁，满足餐饮卫生要求 2.其他：满足方案、规范及建设单位要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |